NEXUS

Alcance del proyecto

Aprendiz

Jhon Alexander Lenis Holguin

Ficha

3144585

Sede

CTMA

Medellín – Antioquia

2026

Contenido

1.	Introducción	3

2.	Contexto del Proyecto	3

3.	Objetivo del Documento	3

4.	Alcance Funcional del Proyecto	4

5.	Fuera del alcance/ Limites	5

6.	Usuarios y Actores Involucrados	5

7.	Requerimientos de Alto Nivel	5

8.	Restricciones	6

9.	Supuestos	6

10.	Dependencias	6

11.	Criterios de Aceptación del Alcance	7

12.	Conclusión	7

# Introducción

NEXUS es una plataforma web diseñada para optimizar la gestión académica mediante el uso de tecnologías modernas y herramientas de inteligencia artificial. El sistema integra un chat Bot inteligente capaz de interactuar con los usuarios mediante lenguaje natural, facilitando el acceso a información académica y a diferentes servicios dentro de la plataforma. El propósito de este documento es definir claramente el alcance funcional y técnico del proyecto, estableciendo las funcionalidades incluidas, las restricciones y los criterios de aceptación necesarios para garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados.

# Contexto del Proyecto

NEXUS surge como una solución tecnológica orientada a mejorar la experiencia de los usuarios en procesos académicos y administrativos mediante una plataforma centralizada.

- Breve Descripción

Plataforma web desarrollada con tecnologías modernas que integra un chatbot basado en inteligencia artificial para facilitar la interacción entre los usuarios y los servicios académicos.

- Objetivo General

Desarrollar una plataforma web inteligente que permita gestionar usuarios, programas académicos e inscripciones mediante una interfaz intuitiva y herramientas de automatización basadas en IA.

- Justificación

La plataforma busca simplificar procesos académicos, mejorar la accesibilidad a la información y optimizar la interacción entre usuarios y servicios institucionales mediante el uso de inteligencia artificial y tecnologías web actuales.

# Objetivo del Documento

Definir el alcance funcional y técnico del sistema NEXUS, identificando las funcionalidades implementadas, los límites del proyecto, las restricciones de desarrollo y los criterios necesarios para validar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

# Alcance Funcional del Proyecto

chat Bot Inteligente

- Interacción mediante lenguaje natural.

- Generación de respuestas utilizando inteligencia artificial.

- Asistencia al usuario dentro de la plataforma.

Gestión de Usuarios

- Registro de usuarios.

- Inicio de sesión.

- Gestión de perfiles.

- Control de acceso basado en roles.

Recuperación de Contraseña

- Solicitud de recuperación mediante correo electrónico.

- Envío de código de verificación.

- Restablecimiento seguro de contraseña.

Gestión Académica

- Consulta de programas de formación.

- Visualización de información detallada de programas.

- Gestión de inscripciones.

Panel Administrativo

- Consulta de usuarios registrados.

- Consulta de programas disponibles.

- Gestión básica de información administrativa.

Seguridad

- Almacenamiento seguro de credenciales.

- Validación de acceso por roles.

- Protección de información sensible de los usuarios.

# Fuera del alcance/ Limites

- No se contempla el desarrollo de aplicaciones móviles nativas.

- No existe integración directa con la plataforma Sofia Plus.

- No se incluyen pasarelas de pago.

- No se implementan procesos financieros o de facturación.

- No se contempla la administración avanzada de infraestructura tecnológica.

# Usuarios y Actores Involucrados

Aprendices

- Consultan programas.

- Realizan inscripciones.

- Interactúan con el chatbot.

Administradores

- Gestionan información general del sistema.

- Supervisan usuarios y programas.

Personal Académico

- Consulta información relacionada con programas y usuarios según permisos asignados.

Equipo de Desarrollo

- Encargado del mantenimiento y evolución de la plataforma.

# Requerimientos de Alto Nivel

- El sistema debe permitir el registro y autenticación de usuarios.

- Debe existir un chat Bot funcional basado en inteligencia artificial.

- El sistema debe permitir la consulta de programas académicos.

- Debe permitir la gestión de inscripciones.

- La información debe almacenarse en una base de datos relacional.

- La interfaz debe ser responsive y accesible desde diferentes dispositivos.

- El sistema debe garantizar tiempos de respuesta adecuados para los usuarios.

# Restricciones

Tecnológicas

- Frontend desarrollado con Next.js, React y TypeScript.

- Backend desarrollado con Node.js y Express.

- Base de datos MySQL.

- Uso de Git y GitHub para control de versiones.

- Integración con servicios de inteligencia artificial de Google Gemini.

Recursos

- Dependencia de servicios externos para funcionalidades de IA.

- Dependencia de servicios de correo electrónico para recuperación de contraseñas.

Operativas

- Requiere conexión a internet para el funcionamiento de la plataforma y de los servicios asociados.

# Supuestos

- Los servicios de inteligencia artificial estarán disponibles durante la operación del sistema.

- La base de datos permanecerá accesible para garantizar la disponibilidad de la información.

- Los usuarios dispondrán de acceso a internet.

- Las configuraciones de entorno estarán correctamente establecidas en el servidor de despliegue.

# Dependencias

- API de Google Gemini y API Deepseek para la generación de respuestas inteligentes.

- Servidor POSTGRES para el almacenamiento de datos.

- Servicio NODEMAILER para el envío de correos electrónicos.

- Servicios de red y conectividad para la comunicación entre componentes.

# Criterios de Aceptación del Alcance

- El registro de usuarios funciona correctamente.

- El inicio de sesión valida credenciales de forma segura.

- La recuperación de contraseña mediante correo electrónico es operativa.

- Los usuarios pueden consultar programas disponibles.

- Los usuarios pueden realizar inscripciones.

- El chatbot responde adecuadamente a las consultas realizadas.

- El panel administrativo es accesible según los permisos asignados.

- La información se almacena correctamente en la base de datos.

- La aplicación funciona correctamente en dispositivos de escritorio y móviles.

# Conclusión

NEXUS se consolida como una plataforma académica moderna que integra herramientas de inteligencia artificial, gestión de usuarios y administración de programas en un único entorno digital. El alcance definido en este documento refleja las funcionalidades actualmente implementadas en el proyecto, estableciendo una base sólida para futuras mejoras y ampliaciones del sistema. Su arquitectura tecnológica permite escalabilidad, seguridad y una experiencia de usuario optimizada, alineándose con las necesidades actuales de transformación digital en entornos académicos.