Nexus

Historias de Usuarios

Aprendiz

Jhon Alexander Lenis Holguin

Ficha

3144585

Sede

CTMA

Medellín – Antioquia

2026

# Objetivo del Documento

Este documento recopila las necesidades funcionales del proyecto "Nexus" desde la perspectiva de los usuarios y administradores de la plataforma. El objetivo es documentar las funcionalidades implementadas y planificadas del sistema utilizando una metodología ágil basada en historias de usuario. Nexus es una plataforma web desarrollada para facilitar la gestión de usuarios, programas de formación e inscripciones mediante una interfaz conversacional impulsada por Inteligencia Artificial. La solución utiliza Next.js para el Frontend, Node.js y Express para el Backend, POSTGRES como base de datos y Google Gemini y Deepseek como motor de Inteligencia Artificial.

# Estructura de Historias de Usuarios

## HU-01: Registro y Perfil de Usuario

● Como: Nuevo usuario (Aprendiz/Administrador).

● Quiero: Crear una cuenta e iniciar sesión con mis datos personales.

● Para: Acceder a mi información personalizada y protegida dentro de la plataforma Nexus.

● Prioridad: Alta.

● Criterios de Aceptación:

- El sistema debe validar que los campos obligatorios (nombres, apellidos, tipo de documento, número de documento, correo y contraseña) estén completos.

- Los datos deben almacenarse en la base de datos POSTGRES de forma segura.

- El sistema debe impedir registros duplicados.

- Las contraseñas deben almacenarse utilizando cifrado bcrypt.

● Tareas Técnicas:

- Diseño de esquemas de tablas en POSTGRES.

- Desarrollo de lógica de registro en el Backend con Node.js.

- Implementación de cifrado de contraseñas.

- Validación de datos en el servidor.

● Responsable: Juan Andrés Jaramillo García (Backend).

## HU-02: Interacción Conversacional para Consultas

● Como: Aprendiz.

● Quiero: Interactuar con un Chat Bot mediante lenguaje natural.

● Para: Consultar información de perfil, programas e inscripciones sin navegar por múltiples módulos.

● Prioridad: Alta (Núcleo del proyecto).

● Criterios de Aceptación:

- Dado que el usuario está autenticado en la plataforma.

- Cuando el usuario realiza una consulta mediante lenguaje natural.

- Entonces el sistema debe procesar la intención y responder en tiempo real.

- El Chat Bot debe utilizar Gemini AI y Deepseek para generar respuestas.

- La información debe obtenerse desde la base de datos cuando corresponda.

● Tareas Técnicas:

- Integración con Google Gemini.

- Gestión del contexto conversacional.

- Comunicación con Backend y Base de Datos.

- Desarrollo de la interfaz conversacional.

● Responsable: Jhon Alexander Lenis Holguín (Frontend/IA).

## HU-03: Recuperación Segura de Contraseña

● Como: Usuario registrado.

● Quiero: Recuperar mi contraseña mediante un código enviado al correo electrónico.

● Para: Recuperar el acceso a mi cuenta de forma segura.

● Prioridad: Alta.

● Criterios de Aceptación:

- El sistema debe generar un código temporal de seis dígitos.

- El código debe enviarse al correo registrado.

- El usuario debe ingresar el código recibido.

- El sistema debe validar el código generado.

- El usuario debe poder establecer una nueva contraseña.

- La nueva contraseña debe almacenarse cifrada.

● Tareas Técnicas:

- Generación de código temporal.

- Integración con Nodemailer.

- Validación de códigos.

- Actualización segura de contraseñas.

● Responsable: Juan Andrés Jaramillo García (Backend).

## HU-04: Gestión Administrativa de Usuarios y Programas

● Como: Administrador.

● Quiero: Acceder a un panel administrativo para gestionar usuarios y programas.

● Para: Mantener organizada la información de la plataforma.

● Prioridad: Alta.

● Criterios de Aceptación:

- El administrador debe visualizar usuarios registrados.

- Debe visualizar programas registrados.

- Debe gestionar información según su rol.

- El sistema debe restringir accesos no autorizados.

● Tareas Técnicas:

- Desarrollo del Dashboard Administrativo.

- Implementación de permisos por roles.

- Integración con servicios Backend.

- Desarrollo de consultas administrativas.

● Responsables: Mariana Bastidas Quintero (Analista) y Jhon Alexander Lenis Holguín (Desarrollo).

## HU-05: Inscripción a Programas de Formación

● Como: Aprendiz.

● Quiero: Solicitar la inscripción a un programa de formación desde la plataforma.

● Para: Simplificar el proceso de inscripción.

● Prioridad: Alta.

● Criterios de Aceptación:

- El sistema debe mostrar programas disponibles.

- El usuario debe seleccionar un programa.

- La inscripción debe almacenarse en la base de datos.

- El sistema debe confirmar el éxito de la operación.

● Tareas Técnicas:

- Desarrollo del módulo de inscripciones.

- Integración con base de datos.

- Validación de cupos e información.

- Confirmación de inscripción.

● Responsable: Jhon Alexander Lenis Holguín.

## HU-06: Consulta de Información Académica

● Como: Aprendiz.

● Quiero: Consultar información relacionada con programas e inscripciones.

● Para: Acceder rápidamente a mi información académica.

● Prioridad: Alta.

● Criterios de Aceptación:

- El sistema debe mostrar programas asociados al usuario.

- Debe mostrar inscripciones registradas.

- Debe responder consultas desde el ChatBot.

- La información debe actualizarse desde la base de datos.

● Tareas Técnicas:

- Desarrollo de endpoints de consulta.

- Integración con ChatBot.

- Conexión con POSTGRES.

● Responsable: Juan Andrés Jaramillo García (Backend).

## HU-07: Informes Administrativos

● Como: Administrador.

● Quiero: Visualizar reportes sobre usuarios, programas e inscripciones.

● Para: Apoyar la toma de decisiones administrativas.

● Prioridad: Media.

● Criterios de Aceptación:

- El Dashboard debe mostrar estadísticas actualizadas.

- Debe permitir filtrar información.

- Debe mostrar indicadores visuales.

- Debe permitir consultar datos históricos.

● Tareas Técnicas:

- Desarrollo de consultas estadísticas.

- Implementación de indicadores visuales.

- Diseño de reportes administrativos.

● Responsable: Mariana Bastidas Quintero (Analista).

## HU-08: Soporte Técnico por Contingencia

Como: Aprendiz.

● Quiero: Obtener ayuda cuando el ChatBot no pueda resolver mi consulta.

● Para: Recibir soporte oportuno.

● Prioridad: Media.

● Criterios de Aceptación:

- Si la confianza de la IA es baja debe activarse un flujo alternativo.

- Debe ofrecer contacto con soporte.

- Debe conservar el historial de conversación.

- Debe registrar la incidencia.

● Tareas Técnicas:

- Implementación de mecanismo Fallback.

- Gestión de incidencias.

- Integración con canales de soporte.

● Responsable: Jhon Alexander Lenis Holguín (Frontend).

## HU-09: Actualización Manual de Datos

Como: Administrador.

● Quiero: Actualizar información manualmente cuando sea necesario.

● Para: Mantener la información de la plataforma actualizada.

● Prioridad: Alta.

● Criterios de Aceptación:

- Debe existir una interfaz segura para actualización de datos.

- Debe validar la estructura de la información ingresada.

- Debe evitar inconsistencias en la base de datos.

- Debe registrar cambios realizados.

● Tareas Técnicas:

- Desarrollo del módulo de actualización.

- Validación de información.

- Registro de auditoría.

● Responsable: Juan Andrés Jaramillo García (Backend).

# Tabla de Historias de Usuario

| ID | Estado recomendado |
| --- | --- |
| HU-01 Registro de Usuario | ✅ Terminado |
| HU-02 Inicio de Sesión | ✅ Terminado |
| HU-03 Recuperación de Contraseña con Código | ✅ Terminado |
| HU-04 ChatBot Conversacional | ✅ Terminado |
| HU-05 Consulta de Programas | ✅ Terminado |
| HU-06 Consulta de Inscripciones | ✅ Terminado |
| HU-07 Actualización de Perfil | ✅ Terminado |
| HU-08 Administración de Usuarios | ✅ Terminado |
| HU-09 Administración de Programas | 🟡 En Desarrollo |

# Desglose Narrativo (Detalle por Historia)

## 🟦 HU-01: Registro y Perfil de Usuario

● Como: Nuevo usuario (Aprendiz/Administrador).

● Quiero: Crear una cuenta e iniciar sesión con mis datos personales.

● Para: Acceder a mi información personalizada y protegida dentro de la plataforma Nexus.

● Criterios de Aceptación:

○ El sistema debe validar que los campos obligatorios (nombres, apellidos, tipo de documento, número de documento, correo y contraseña) estén completos.

○ Los datos deben almacenarse de forma segura en la base de datos MySQL.

○ El sistema debe impedir registros duplicados.

○ Las contraseñas deben almacenarse utilizando cifrado bcrypt.

● Estimación: 5 pts.

● Prioridad: Alta.

● Módulo: Gestión de Usuarios.

● Responsable: Juan Andrés Jaramillo García (Backend).

● Estado: Pendiente.

## 🟦 HU-02: Inicio de Sesión

● Como: Usuario registrado.

● Quiero: Iniciar sesión utilizando mis credenciales.

● Para: Acceder a las funcionalidades de la plataforma.

● Criterios de Aceptación:

○ El sistema debe validar correo electrónico y contraseña.

○ El sistema debe identificar correctamente el rol del usuario.

○ Debe impedir accesos no autorizados.

○ Debe mantener una sesión segura.

● Estimación: 5 pts.

● Prioridad: Alta.

● Módulo: Autenticación.

● Responsable: Juan Andrés Jaramillo García (Backend).

● Estado: Pendiente.

## 🟦 HU-03: Recuperación Segura de Contraseña

● Como: Usuario registrado.

● Quiero: Recuperar mi contraseña mediante un código de verificación enviado al correo.

● Para: Recuperar el acceso a mi cuenta de forma segura.

● Criterios de Aceptación:

○ El sistema debe generar un código temporal de seis dígitos.

○ El código debe enviarse al correo registrado.

○ El usuario debe validar el código recibido.

○ El sistema debe permitir establecer una nueva contraseña.

○ La nueva contraseña debe almacenarse cifrada.

● Estimación: 5 pts.

● Prioridad: Alta.

● Módulo: Seguridad.

● Responsable: Juan Andrés Jaramillo García (Backend).

● Estado: Pendiente.

## 🟦 HU-04: Interacción Conversacional (Chat Bot)

● Como: Aprendiz.

● Quiero: Interactuar con un Chat Bot mediante lenguaje natural.

● Para: Consultar información de perfil, programas e inscripciones.

● Criterios de Aceptación:

○ El usuario debe poder escribir consultas en lenguaje natural.

○ El sistema debe procesar la intención utilizando Gemini AI y Deepseek.

○ El Chat Bot debe responder en tiempo real.

○ Debe consultar información almacenada en la base de datos.

● Estimación: 8 pts.

● Prioridad: Alta.

● Módulo: Interfaz Conversacional.

● Responsable: Jhon Alexander Lenis Holguín (Frontend/IA).

● Estado: Pendiente.

## 🟦 HU-05: Consulta de Programas de Formación

● Como: Aprendiz.

● Quiero: Consultar programas de formación disponibles.

● Para: Conocer la oferta académica disponible.

● Criterios de Aceptación:

○ El sistema debe mostrar programas tecnológicos.

○ El sistema debe mostrar programas de idiomas.

○ La información debe provenir de la base de datos.

○ Debe responder mediante el ChatBot.

● Estimación: 5 pts.

● Prioridad: Alta.

● Módulo: Programas.

● Responsable: Jhon Alexander Lenis Holguín.

● Estado: Pendiente.

## 🟦 HU-06: Consulta de Inscripciones

● Como: Aprendiz.

● Quiero: Consultar mis inscripciones registradas.

● Para: Conocer mi estado actual dentro de la plataforma.

● Criterios de Aceptación:

○ Mostrar programas inscritos.

○ Mostrar fecha de inscripción.

○ Mostrar estado de la inscripción.

○ Consultar la información desde la base de datos.

● Estimación: 5 pts.

● Prioridad: Alta.

● Módulo: Inscripciones.

● Responsable: Juan Andrés Jaramillo García (Backend).

● Estado: Pendiente.

## 🟦 HU-07: Actualización de Perfil

● Como: Usuario registrado.

● Quiero: Modificar mis datos personales.

● Para: Mantener actualizada mi información.

● Criterios de Aceptación:

○ Editar nombres y apellidos.

○ Editar correo electrónico.

○ Editar documento de identidad.

○ Guardar cambios correctamente.

● Estimación: 3 pts.

● Prioridad: Media.

● Módulo: Perfil de Usuario.

● Responsable: Jhon Alexander Lenis Holguín.

● Estado: Pendiente.

## 🟦 HU-08: Administración de Usuarios

● Como: Administrador.

● Quiero: Gestionar usuarios registrados.

● Para: Administrar la información de la plataforma.

● Criterios de Aceptación:

○ Visualizar usuarios registrados.

○ Consultar información de usuarios.

○ Gestionar permisos según roles.

○ Mantener control administrativo.

● Estimación: 5 pts.

● Prioridad: Alta.

● Módulo: Administración.

● Responsable: Mariana Bastidas Quintero.

● Estado: Pendiente.

## 🟦 HU-09: Administración de Programas

● Como: Administrador.

● Quiero: Gestionar programas de formación.

● Para: Mantener actualizada la oferta académica.

● Criterios de Aceptación:

○ Visualizar programas registrados.

○ Crear nuevos programas.

○ Editar programas existentes.

○ Eliminar programas.

● Estimación: 8 pts.

● Prioridad: Alta.

● Módulo: Administración.

● Responsable: Jhon Alexander Lenis Holguín.

● Estado: Pendiente.

# Historias Técnicas o de Soporte

## 🛠️ HT-01: Configuración de Base de Datos y Persistencia

Como: Desarrollador Backend.

Quiero: Diseñar y estructurar la base de datos relacional en POSTGRES.

Para: Garantizar que los datos de usuarios, programas e inscripciones se almacenen de forma íntegra y escalable.

● Estimación: 5 pts.

● Responsable: Juan Andrés Jaramillo García.

● Estado: Pendiente.

## 🛠️ HT-02: Configuración del Entorno de Ejecución y Despliegue

Como: Desarrollador.

Quiero: Configurar el entorno local y el repositorio del proyecto.

Para: Garantizar estabilidad durante el desarrollo y despliegue.

● Estimación: 3 pts.

● Responsable: Juan Andrés Jaramillo García.

● Estado: Pendiente.

## 🛠️ HT-03: Integración de Inteligencia Artificial

Como: Desarrollador IA.

Quiero: Integrar Google Gemini al sistema y Deepseek.

Para: Permitir respuestas conversacionales inteligentes y contextualizadas.

● Estimación: 8 pts.

● Responsable: Jhon Alexander Lenis Holguín.

● Estado: Pendiente.

# Notas o Consideraciones Globales

## ¿Se espera que las historias cambien?

Sí. Las historias de usuario son documentos vivos que pueden evolucionar durante el ciclo de desarrollo del proyecto. A medida que se realicen pruebas funcionales, mejoras en la experiencia de usuario e integraciones adicionales con la Inteligencia Artificial, podrán surgir nuevos requerimientos o ajustes a los existentes. Cualquier modificación realizada deberá registrarse en el Control de Cambios para garantizar la trazabilidad y el seguimiento de la evolución del proyecto Nexus.

# ¿Quién valida cada historia?

La validación de las historias se realiza de manera colaborativa entre los integrantes del proyecto y el instructor encargado.

Historias de Usuario

Validadas por:

- Instructor: Richard Alexander Betancur Sierra.

- Líder de Proyecto: Jhon Alexander Lenis Holguín.

Su objetivo es verificar que las funcionalidades desarrolladas satisfagan las necesidades de los usuarios finales y cumplan con los objetivos definidos para la plataforma Nexus.

# Revisión y Cambios

| Versión | Fecha | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 13/02/2023 | Documento inicial con historias de usuarios | jhon alexander lenis |
| 2.0 | 03/06/2026 | Actualización completa del documento para alinearlo con el proyecto Nexus | Jhon Alexander Lenis Holguín |