Nexus

Aprendiz

Jhon Alexander Lenis Holguin

Ficha

3144585

Sede

CTMA

Medellín – Antioquia

2026

Contenido

Introducción	3

1.	Nombre del proyecto	3

2.	Antecedentes/ Justificación	3

3.	Objetivo General	3

4.	Objetivos Específicos	3

5.	Alcance General	4

6.	Entregas Principales	4

7.	Líder Del Proyecto	5

8.	Equipo de Trabajo	5

9.	Interesados (Stakeholders)	6

10.	Recursos iniciales	6

11.	Cronograma General Estimado	7

12.	Riesgos Iniciales Identificados	7

13.	Conclusión	8

# Introducción

El proyecto Nexus surge como una solución tecnológica orientada a mejorar el acceso a la información académica y administrativa mediante una plataforma web moderna e intuitiva. El sistema integra herramientas de gestión de usuarios, programas de formación, inscripciones y un chat Bot inteligente capaz de asistir a los usuarios en la consulta de información relevante.

# Nombre del proyecto

“Nexus”

# Antecedentes/ Justificación

Nexus nace como una alternativa moderna que centraliza servicios académicos y administrativos en una única plataforma web. Mediante la integración de un chat Bot inteligente, herramientas de búsqueda y paneles de administración, el sistema facilita la interacción de los usuarios y reduce la complejidad de los procesos cotidianos.

# Objetivo General

Desarrollar una plataforma web integral que permita gestionar usuarios, programas de formación, procesos de inscripción y consultas académicas mediante una interfaz moderna e inteligente apoyada por herramientas de inteligencia artificial.

# Objetivos Específicos

- Diseñar una interfaz web moderna utilizando Next.js y React.

- Implementar un sistema seguro de autenticación y recuperación de contraseñas.

- Desarrollar módulos para la administración de usuarios y programas.

- Integrar un chat Bot inteligente para asistencia y consultas.

- Gestionar procesos de inscripción mediante formularios digitales.

- Implementar funcionalidades de búsqueda y consulta de información.

- Garantizar la seguridad y protección de los datos almacenados.

# Alcance General

La plataforma incluye registro e inicio de sesión, recuperación de contraseñas, gestión de usuarios, programas académicos, inscripciones, panel administrativo, motor de búsqueda y chat Bot inteligente integrado.

| N° | Entregable | Descripción Detallada |
| --- | --- | --- |
| 1 | Documentación de Requerimientos | Documento técnico que contiene el análisis de requerimientos funcionales y no funcionales, casos de uso, historias de usuario y especificaciones necesarias para el desarrollo de Nexus. |
| 2 | Diseño UX/UI y Prototipo | Diseño de interfaces realizado para garantizar una experiencia de usuario intuitiva y moderna. Incluye prototipos de las vistas de autenticación, administración y chatbot. |
| 3 | Arquitectura de Base de Datos | Diseño e implementación de la base de datos POSTGRESS para la gestión de usuarios, programas, inscripciones y demás recursos del sistema. |
| 4 | Backend API REST | Desarrollo de servicios backend utilizando Node.js y Express para la autenticación, administración de usuarios, programas académicos, inscripciones y comunicación con el chatbot. |
| 5 | Plataforma Web Nexus | Aplicación web desarrollada con Next.js, React y TypeScript que integra todos los módulos funcionales del sistema. |
| 6 | Chatbot Inteligente | Implementación de un asistente virtual basado en Inteligencia Artificial para responder consultas y brindar apoyo a los usuarios de la plataforma. |
| 7 | Panel Administrativo | Módulo destinado a la gestión de usuarios, programas, inscripciones y monitoreo general del sistema. |
| 8 | Manual Técnico y de Usuario | Documentación para administradores y usuarios finales, incluyendo instalación, configuración y uso de la plataforma. |
| 9 | Informe de Pruebas y Validación | Evidencias de pruebas funcionales, validación de módulos y resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto. |

# Entregas Principales

# Líder Del Proyecto

- Jhon Alexander Lenis Holguin

- jhonalexander0606@gmail.com

- Responsabilidades: coordinar, planificar, comunicar avances, validar

entregables.

# Equipo de Trabajo

| Nombre | Rol | Funciones |
| --- | --- | --- |
| Mariana Bastidas Quintero | Analista | Recopilar requerimientos y elaborar la documentación técnica. |
| Juan Andrés Jaramillo García | Backend | Desarrollo de la lógica del sistema, gestión de bases de datos e integración de APIs. |
| Jhon Alexander Lenis Holguín | Frontend | Desarrollo de interfaces de usuario y diseño de la experiencia del ChatBot. |

# Interesados (Stakeholders)

| Nombres | Rol | Interés en el Proyecto |
| --- | --- | --- |
| Administrador del Sistema | Cliente | Garantizar el correcto funcionamiento, control y mantenimiento de la plataforma Nexus. |
| Instructores | Usuario Final | Consultar información académica, programas disponibles y apoyar el proceso formativo mediante herramientas digitales. |
| Aprendices | Usuario Final | Acceder a programas, realizar inscripciones, consultar información y utilizar el chatbot para resolver dudas. |
| Equipo de Soporte Técnico | Usuario Operativo | Brindar mantenimiento, monitoreo y solución de incidencias relacionadas con el sistema. |
| Equipo de Desarrollo | Equipo Técnico | Implementar nuevas funcionalidades, corregir errores y asegurar la evolución continua de la plataforma. |
| Coordinación Académica | Interesado Estratégico | Supervisar el uso de la plataforma y mejorar los procesos académicos mediante herramientas tecnológicas. |

# Recursos iniciales

• Equipos: Computadores de desarrollo.
• Frontend: Next.js 16, React 19, TypeScript, Tailwind CSS.
• Backend: Node.js y Express.
• Base de Datos: POSTGRESS.
• Herramientas: Visual Studio Code, GitHub, Prisma.
• Inteligencia Artificial: Deepkseek.
• Control de versiones: Git y GitHub.
• Apoyo: Documentación oficial, instructores y recursos de aprendizaje.

# Cronograma General Estimado

| Fase | Duración Estimada | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |
| --- | --- | --- | --- |
| Análisis y Requerimientos | 4 Semanas | 02/03/2026 | 29/03/2026 |
| Diseño UX/UI | 4 Semanas | 30/03/2026 | 26/04/2026 |
| Desarrollo Frontend y Backend | 10 Semanas | 27/04/2026 | 05/07/2026 |
| Integración y Pruebas | 4 Semanas | 06/07/2026 | 02/08/2026 |
| Documentación y Cierre | 2 Semanas | 03/08/2026 | 16/08/2026 |

# Riesgos Iniciales Identificados

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Plan de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Fallos en la integración de la IA | Media | Alto | Realizar pruebas continuas y utilizar servicios alternativos en caso de indisponibilidad. |
| Errores en la Base de Datos | Media | Alto | Implementar respaldos automáticos y controles de integridad de datos. |
| Vulnerabilidades de Seguridad | Media | Alto | Aplicar buenas prácticas de desarrollo seguro, validaciones y control de acceso. |
| Retrasos en el Desarrollo | Media | Medio | Planificar entregas parciales y realizar seguimiento periódico del avance. |
| Cambios en los Requerimientos | Alta | Medio | Mantener comunicación constante con los interesados y documentar cada cambio aprobado. |
| Problemas de Rendimiento | Baja | Medio | Optimizar consultas, componentes y recursos del sistema durante el desarrollo. |

# Conclusión

Nexus representa una solución tecnológica moderna enfocada en optimizar la gestión académica y administrativa mediante una plataforma web centralizada. La integración de herramientas de inteligencia artificial, módulos de administración, gestión de usuarios e inscripciones permite mejorar significativamente la experiencia de los usuarios. Gracias a su arquitectura basada en tecnologías actuales como Next.js, React, Node.js y Postgress, el sistema ofrece una base sólida, escalable y preparada para futuras ampliaciones.