NEXUS

StakeHolders

Aprendiz

Jhon Alexander Lenis Holguin

Ficha

3144585

Sede

CTMA

Medellín – Antioquia

2026

Contenido

1.	Introducción	3

2.	Propósito del Documento	3

3.	Definición de StakeHolders	3

4.	Tabla de Identificación de StakeHolders	3

5.	Análisis y estrategias de Comunicación	4

6.	Riesgos asociados a StakeHolders	5

7.	Responsable de la gestión de StakeHolders	6

8.	Control de Cambios	6

9.	Conclusión	6

# Introducción

En el proyecto "Nexus", es fundamental reconocer a los diferentes participantes que intervienen durante el desarrollo y operación de la plataforma. Cada stakeholder posee intereses, expectativas y niveles de participación distintos que influyen directamente en el éxito del proyecto. La identificación de stakeholders permite mejorar la comunicación, organizar responsabilidades, gestionar riesgos y asegurar que los objetivos planteados sean cumplidos de manera eficiente.

# Propósito del Documento

Este documento tiene como objetivo identificar a las personas, grupos u organizaciones que tienen interés o influencia sobre el proyecto Nexus. Se busca definir los roles, necesidades, expectativas y nivel de participación de cada stakeholder para garantizar una comunicación efectiva y una adecuada toma de decisiones durante el desarrollo y mantenimiento de la plataforma. La información aquí presentada complementa el Acta de Constitución, el Documento de Alcance y la documentación técnica del proyecto.

# Definición de StakeHolders

Un stakeholder es cualquier persona, grupo u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por el desarrollo o resultado de un proyecto. En el caso del proyecto Nexus, los stakeholders incluyen usuarios finales, administradores, equipo de desarrollo, instructor y demás participantes involucrados en la implementación y utilización de la plataforma.

# Tabla de Identificación de StakeHolders

| ID | Nombre | Rol | Interés | Influencia | Expectativas | Participación Esperada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STK-01 | Jhon Alexander Lenis Holguin | Lider de Proyecto | Alta | Alta | Cumplir los objetivos funcionales y técnicos del proyecto. | Toma de decisiones, planificación y seguimiento general. |
| STK-02 | Equipo de desarrollo | Equipo técnico | Alta | Alta | Desarrollar funcionalidades estables, seguras y alineadas con los requerimientos del sistema. | Desarrollo, pruebas, integración y mantenimiento. |
| STK-03 | Usuarios de la Plataforma | Usuarios finales | Alto | Media | Acceder fácilmente a programas, inscripciones y servicios disponibles mediante el chatbot y la plataforma web. | Pruebas funcionales y retroalimentación del sistema. |
| STK-04 | Richard Alexander | Instructor | Alta | Alta | Validar el cumplimiento de los objetivos académicos y técnicos del proyecto. | Supervisión, validación y aprobación de entregables. |

# Análisis y estrategias de Comunicación

| Stakeholder | Estrategia de Comunicación | Frecuencia | Medio |
| --- | --- | --- | --- |
| Instructor | Reuniones de seguimiento y revisión de avances. | Semanal | Presencial, Teams o Meet. |
| Equipo de desarrollo | Reuniones de seguimiento y coordinación técnica. | Diario | Discord, WhatsApp y reuniones presenciales. |
| Usuarios Finales | Pruebas funcionales y validación de experiencia de usuario. | Durante cada ciclo de pruebas. | Aplicación Web. |

# Riesgos asociados a StakeHolders

| Stakeholder | Riesgo | Plan de mitigación |
| --- | --- | --- |
| Instructor | Cambios en requerimientos o ajustes funcionales. | Validaciones periódicas y entregas parciales. |
| Usuarios Finales | Baja adopción de la plataforma. | Mejorar experiencia de usuario y recopilar retroalimentación continua. |
| Equipo de Desarrollo | Retrasos en la implementación de funcionalidades. | Seguimiento constante del cronograma y priorización de tareas. |

# Responsable de la gestión de StakeHolders

Líder del Proyecto: Jhon Alexander Lenis Holguín

Responsable de gestionar la comunicación, seguimiento, validación y documentación relacionada con los stakeholders involucrados en el proyecto Nexus.

# Control de Cambios

| Versión | fecha | Cambios realizados | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-03-06 | documento inicial stakeholder | Jhon Alexander Lenis Holguín |
| 2.0 | 03/06/2026 | Actualización del documento para alinearlo con el proyecto Nexus, sus funcionalidades actuales | Jhon Alexander Lenis Holguín |

# Conclusión

La correcta identificación de los stakeholders constituye un elemento fundamental para el éxito del proyecto Nexus. A través de este documento se identificaron los principales actores involucrados, definiendo sus roles, expectativas, nivel de influencia y participación dentro del desarrollo de la plataforma. Esta información permitirá mejorar la comunicación, facilitar la toma de decisiones y garantizar que las funcionalidades implementadas respondan a las necesidades reales de los usuarios y responsables del proyecto.